**Solicitud de cambio**

***[NUTRIMOVE]***

***Fecha: [12/11/2024]***

**Datos de la solicitud de cambio**

| Nro control de solicitud de cambio | 001 |
| --- | --- |
| Solicitante del cambio | Alejandro Vásquez |
| Área del solicitante | Dev |
| Lugar | – |
| Patrocinador del proyecto | – |
| Gerente del proyecto | Patricio Catejo |

**Categoría de cambio**

Marcar todas las que apliquen:

**Cronograma, Procedimientos, Calidad, Documentación.**

|  |
| --- |

**Causa / origen del cambio**

**Acción preventiva.**

|  |
| --- |

**Descripción de la propuesta de cambio**

| Se propone, por éste versionamiento del proyecto, **no** incluir la **gestión de plan de alimentación**. Dejando así, solo los elementos dedicados a la generación y seguimiento de las rutinas de ejercicio físico personalizadas. |
| --- |

**Justificación de la propuesta de cambio**

| Debido a cambios durante el desarrollo de la aplicación, existieron retrasos en el cronograma y herramientas nuevas para el desarrollo que hicieron insostenible poder abarcar en el tiempo restante, lograr el dominio de las nuevas tecnologías y se decide de manera anticipada, focalizar los conocimientos y el aprendizaje poniendo el foco en las rutinas de ejercicio físico. |
| --- |

**Impacto del cambio en la línea base**

| **Alcance:**  Impacto Bajo.  El propósito del plan de alimentación, era complementario a la idea principal de la generación de rutinas de ejercicio físico personalizadas.  **Cronograma:**  Impacto Bajo.  Dado que la decisión de dejar de lado dicha sección fue preventiva, nos aportó de manera positiva, logrando así ajustar los tiempos y compensar el retraso ya existente.  **Costo:**  Sin Impacto  **Calidad:**  Impacto Medio.  La aplicación presentaría una notable mejora al incorporar el plan alimenticio, no obstante, con los plazos fijados, la calidad será mejor al no haber abarcado dicha sección en el desarrollo de esta versión. |
| --- |

**Implicaciones en la documentación del proyecto**

| Se dejará constancia solo en éste documento de cambio y en el documento de cierre de proyecto, dado que se pretende un nuevo versionamiento que incluya dicha sección en el desarrollo. |
| --- |

**Riesgos**

| Se vió afectada el área de Desarrollo del Software (R-2.4) y de Integración y Compatibilidad (R-3.1). Se llevaron a cabo los planes correspondientes. |
| --- |

**Aprobación**

| Se da por aprobado y aceptado en conformidad por todos los integrantes del equipo el cambio en el desarrollo del proyecto. |
| --- |

**Firmas del comité de cambios**

| **Nombre** | **Rol / Cargo** | **Firma** |
| --- | --- | --- |
| **Patricio Catejo** |  |  |
| **Felipe Prieto** |  |  |
| **Miguel Ravello** |  |  |
| **Alejandro Vásquez** |  |  |