**Solicitud de cambio**

***[NUTRIMOVE]***

***Fecha: [02/10/2024]***

**Datos de la solicitud de cambio**

| Nro control de solicitud de cambio | 001 |
| --- | --- |
| Solicitante del cambio | Miguel Ravello |
| Área del solicitante | Dev |
| Lugar | – |
| Patrocinador del proyecto | – |
| Gerente del proyecto | Patricio Catejo |

**Categoría de cambio**

Marcar todas las que apliquen:

**Cronograma, Procedimientos, Calidad, Documentación.**

|  |
| --- |

**Causa / origen del cambio**

**Acción correctiva.**

|  |
| --- |

**Descripción de la propuesta de cambio**

|  |
| --- |

**Justificación de la propuesta de cambio**

| Debido a… |
| --- |

**Impacto del cambio en la línea base**

| **Alcance:**  Impacto Medio.  Se logra alcanzar el objetivo principal, pero se dejan de lado objetivos específicos a raíz del tiempo empleado en dominar las nuevas tecnologías y adaptar los cambios en el código.  **Cronograma:**  Impacto Positivo.  A pesar de existir un retraso, la toma de esta decisión junto con otras, nos aportó el tiempo necesario para ajustarse al cronograma.  **Costo:**  Sin Impacto  **Calidad:**  Impacto Positivo  El objetivo del cambio es el de entregar con mejores herramientas un mejor producto, por ende, va en busca de mejorar la calidad de la aplicación. |
| --- |

**Implicaciones en la documentación del proyecto**

| Se dejará constancia en éste documento de cambio y en el documento de cierre de proyecto, además de los documentos posteriores al cambio. |
| --- |

**Riesgos**

| Se vió afectada el área de Tecnología y Hardware (R-1.4), Desarrollo del Software (R-2.4), de Integración y Compatibilidad (R-3.3) y Capacitación y Competencias (R-4.2, R-4.3). Se llevaron a cabo los planes correspondientes. |
| --- |

**Aprobación**

| Se da por aprobado y aceptado en conformidad por todos los integrantes del equipo el cambio en el desarrollo del proyecto. |
| --- |

**Firmas del comité de cambios**

| **Nombre** | **Rol / Cargo** | **Firma** |
| --- | --- | --- |
| **Patricio Catejo** |  |  |
| **Felipe Prieto** |  |  |
| **Miguel Ravello** |  |  |
| **Alejandro Vásquez** |  |  |