|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Por mi parte personal solo sufrí un atraso en las actividades que me tocaba hacer la cual fue la creación del modelo de la BD no relacional por un tema que el plazo establecido coincidió con mi cambio de casa y con los últimos turnos del trabajo que contaba que fueron un poco mas pesado que los que tenia regularmente.**  **Los factores que han facilitado el desarrollo de las actividades de mi plan de trabajo son que el equipo se comunica constantemente y se asignan tareas para cada uno también por otro lado la organización del equipo nos facilita mucho el desarrollo de las actividades.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Por mi parte La manera que planeo enfrentar las dificultades es ahora que estoy sin trabajo dedicarle mas tiempo a realizar las actividades y a su vez ayudar a mis compañeros que tienen menos tiempo por realizar la practica o trabajo que ejercen actualmente.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **En una escala de 7 me evaluaría con un 6 ya que personalmente solo tuve un atraso el cual ya solucioné y el resto de actividades a mi cargo fueron realizadas dentro de los plazos asignados aparte también apoyo a mis compañeros que cuentan con menos tiempo o están mas atrasados para cumplir los plazos.**  **Lo que mejoraría seria procrastinar menos y enfocarme mas afondo ya que si bien cumplo con los plazos lo hago al limite de este lo que obviamente si cambiara podría incluso adelantar otras tareas en el mejor de los casos.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  La verdad actualmente no tengo muchas inquietudes solo algunas de conceptos que voy corrigiendo con las correcciones del docente en las presentaciones semana a semana. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No creo que las actividades se encuentran bien distribuidas en base a las competencias de cada integrante. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo grupal también lo evaluó con un 6 en una escala de 7 ya que como mencione anteriormente contamos con una buena comunicación y organización lo que nos facilita bastante el desarrollo del proyecto lo que si debemos mejorar es la realización de los documentos individuales y grupales como este. |